## Slide 1: Pós-Graduação Engenharia de Software
APF

## Slide 2: Revisão

## Slide 3
PSM - Practical Software &
Systems Measurement
Modelo para Mensuração de Projetos de Software, criado em 1994, sob o patrocínio do Departamento de Defesa Norte Americano (DoD).
Objetivo
Apoiar os Gestores a cumprir os seus objetivos: escopo, custos e prazo.
Estabelecer uma base para comunicação e tomada de decisões.
Estabelecer processos para a medição de performance dos projetos e da organização.

## Slide 4
Processo de medição
Definir Objetivos
Definir as métricas
Planeja:
Definir coleta
Coletar
Armazenar (base histórica)
Faz:
Analisar Medidas e indicadores e processo de medição
Checa:
Atua:
Implantar melhorias

## Slide 5
PSM - Plano de Medição
Medidas Básicas
Fontes de Dados
Ferramenta de Coleta e Recuperação
Medidas básicas e derivadas a armazenar
Verificação e revisão dos resultados e geração de indicadores
Frequência de Coleta e de Análise
Fases e Atividades Aplicáveis
Responsabilidades

## Slide 6
Plano de Medição
Sub Processo Planejar Mensuração
Conceitos Envolvidos
–Identificar e Agrupar as Necessidades de Informação.
–Quais as Necessidades de Informação que direcionam a seleção de medidas.
–Definição das medidas e do método de medição através do estudo do processo de desenvolvimento / gerenciamento do projeto.
–Deve ser flexível para adaptar as mudanças nas necessidades de informação.

## Slide 7
PSM - Practical Software
& Systems Measurement
Medida Básica
Medida Derivada
Indicador
Atributo

## Slide 8
Métricas Básicas, Derivadas e
Indicadores
Atributo: Esforço, tamanho, defeito, duração
Medida Básica: Total de Horas de um Projeto PF, Linhas de código (UNIDADE DE MEDIDA)
Função de Medição: Divisão do Tamanho (ex. Pontos de Função) pelo Total de Horas – (FÓRMULA)
Medida Derivada: Produtividade do Projeto
Modelo de Análise: Computar Média com o desvio padrão Estabelecido
Indicador: Estimativa de Produtividade

## Slide 9: APF

## Slide 10
APF – Abordagens
mais utilizadas no Brasil
Detalhada (IFPUG) - > leva em consideração dados (arquivos lógicos), transações e campos determinando a complexidade das funções.
Estimativa (NESMA) - > leva em consideração dados (arquivos lógicos) e transações, classificando dados com complexidade baixa e transações com complexidade média.
Indicativa (NESMA) - > leva em consideração apenas os dados (arquivos lógicos) e utiliza uma fórmula para obter o tamanho funcional aproximado.

## Slide 11
APF – Definições
O que é Análise de Pontos de Função?
É um método padrão de medição de desenvolvimento de
software que se baseia no ponto de vista do usuário, ou seja,
nas funcionalidades por ele solicitadas. É uma abordagem
funcional e não técnica.

## Slide 12
APF – CPM
Manual de Práticas e Contagem de Pontos de Função, versão 4.3:
Parte 1: FSM
Parte 2: A transição – Aplicando o Método de Medição de Tamanho Funcional do IFPUG
Parte 3: Práticas de Contagem
Parte 4: Exemplos
Parte 5: Apêndices e Glossário

## Slide 13
APF – Análise de Pontos de
Função
Vantagens:
- Fornecer suporte à análise de qualidade e produtividade;
- Estimar o custo e recursos requeridos para o desenvolvimento, melhoria e manutenção do software;
- Fornecer um fator de normalização para a comparação de software;
- Determinar o tamanho de um pacote de aplicação adquirido, por meio do dimensionamento funcional de todas as funções incluídas no mesmo;
- Ajudar os usuários a determinar o benefício provido por um pacote de aplicação para a sua organização, por meio do dimensionamento funcional das funções que correspondam especificamente aos seus requisitos.
- É uma técnica transparente para o usuário.
- Mede o tamanho do sistema independente da tecnologia adotada.
- Estabelece o tamanho do sistema.

## Slide 14
APF – Análise de Pontos de
Função
Objetivos:
Medir a funcionalidade implementada no software, que o usuário solicita e recebe;
Medir a funcionalidade impactada pelo desenvolvimento, melhoria e manutenção de software, independentemente da tecnologia utilizada na implementação.
O processo de medição deve ser:
Suficientemente simples para minimizar o custo adicional introduzido pelo processo de medição;
Uma medida consistente entre diversos projetos e organizações.

## Slide 15
APF – Análise de Pontos de
Função
O que APF Mede | O que APF não Mede
Quantidade de Funcionalidades, classificadas por complexidade: – Entradas de Dados; – Saída de Dados; – Consulta de Dados. | Recompilação de Códigos para migração de sistemas;
Quantidade de Entidades, classificadas por complexidade: – Arquivos Internos; – Arquivos Externos. | Inclusão, Alteração ou Exclusão de cabeçalhos e/ou literais de telas ou relatórios;
Todas as modificações efetuadas nas funcionalidades e entidades. | Mudanças relativas à estética ou a posição de campos de telas ou relatórios;
Carga Inicial de Dados | Atualizações da aplicação (Sistema) decorrentes de mudanças tecnológicas; Em resumo, toda mudança no Sistema que não envolva alteração no tratamento da funcionalidade.

## Slide 16
APF – Análise de Pontos de
Função
Benefícios da Análise de Pontos de Função - APF:
Auxiliar na tomada de decisões sobre início de um projeto, pois torna possível as estimativas nas fases iniciais do processo de desenvolvimento de software.
Medir Projetos de Desenvolvimento e de Manutenção independentemente da tecnologia utilizada.
Aprimorar a estimativa de esforço, através da criação de uma base histórica que irá gerar orçamentos mais precisos.

## Slide 17
APF – Análise de Pontos de
Função
Benefícios da Análise de Pontos de Função - APF:
Facilitar a elaboração de estimativas e reestimativas.
Avaliar melhorias no processo de desenvolvimento através do seu impacto sobre a produtividade.
Melhorar a contratação e a gestão dos contratos com os fornecedores.

## Slide 18
Passos para realização de APF
Contagem de pontos de função detalhada (Reconhecida pelo IFPUG – CPM 4.3)
Reunir a
documentação
disponível
Determinar o
Escopo e a
Fronteira da
Contagem
Identificando
os requisitos
funcionais do
usuário
Medir
Funções
de Dados
Medir
Funções
Transacionais
Calcular o
Tamanho
funcional
Documentar
e reportar
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 19
O primeiro passo do procedimento de contagem de pontos de função é obter a documentação disponível para sustentar a medição funcional de tamanho.
Se não houver documentação suficientemente disponível, deve se buscar o acesso aos especialistas no negócio para cobrir as lacunas da documentação.
Exemplos: - Modelo Conceitual
Diagrama de Contexto
DFD Essencial
Especificação de Casos de Uso
Modelo de dados
Protótipos de Tela
Documento de especificação de requisitos de software
...
APF – Documentos usados para contagem
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 20
Contagem de pontos de função detalhada (Reconhecida pelo IFPUG – CPM 4.3)
Reunir a
documentação
disponível
Determinar o
Escopo e a
Fronteira da
Contagem
Identificando
os requisitos
funcionais do
usuário.
Medir
Funções
de Dados
Medir
Funções
Transacionais
Calcular o
Tamanho
funcional
Documentar
e reportar
Passos para realização de APF
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 21
APF – Análise de Pontos de
Função
Determinar o Tipo de Contagem:
A contagem de Pontos de Função pode estar associada tanto para projetos quanto a aplicações. Existem 3 tipos de contagem de pontos de função:
Projeto de Desenvolvimento
A contagem de Pontos de Função para um projeto de desenvolvimento mede as funções fornecidas ao usuário com a primeira instalação do software disponibilizado quando o projeto é concluído.

## Slide 22
Projeto de Melhoria
A contagem de Pontos de Função para um projeto de melhoria mede as modificações na aplicação existente que incluem, alteram ou excluem funções disponibilizadas na conclusão do projeto.
Quando uma funcionalidade de melhoria é instalada, a contagem de Pontos de Função da Aplicação deve ser atualizada para refletir as alterações das respectivas funcionalidades.
Aplicação
Está associada à aplicação instalada. Também é referenciada como uma contagem de Pontos de Função da baseline ou instalada. Esta contagem fornece uma medida das funções que a aplicação oferece atualmente ao usuário.
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 23
APF – Análise de Pontos de
Função
Definição do Propósito da Contagem
Tem o intuito de fornecer uma resposta a um problema de negócio:
Determina o tipo de Contagem de Pontos de Função e o Escopo da Contagem requerida para obter a resposta ao problema do negócio em questão.
Influência o posicionamento da fronteira entre o software que está sendo medido e os softwares vizinhos.

## Slide 24
APF – Análise de Pontos de
Função
Identificar o Escopo da Contagem:
Define as funcionalidades que serão incluídas em uma contagem de
Pontos de Função especifica.
Define um sub(grupo) do software que está sendo medido.
É determinado pelo propósito de executar a contagem de Pontos de Função.
Identifica quais funções serão incluídas na contagem de Pontos de Função para fornecer respostas relevantes ao propósito da contagem.
Pode incluir mais de uma aplicação.

## Slide 25
APF – Análise de Pontos de
Função
Determinar Fronteira:
Fronteira estabelece o limite conceitual entre o que está sendo medido e os usuários (pessoas ou sistemas externos), definindo o que externo à aplicação.
Direciona a forma de contagem.
As seguintes regras devem ser aplicadas para fronteiras:
- A fronteira é determinada com base na visão do usuário. O foco está no que o usuário pode entender e descrever.
- A fronteira entre aplicações relacionadas está baseada nas diferentes áreas funcionais como vistas pelo usuário, não em considerações técnicas.
- A fronteira inicial já estabelecida para a aplicação ou aplicações que estejam sendo modificadas não é influenciada pelo escopo da contagem.

## Slide 26
APF – Análise de Pontos de
Função
Diagrama de contexto
Sistema
Sistema Z
Sistema X
Sistema Y
Sistema 䄐
Sistema 揘
Externo
Interno

## Slide 27
Contagem de pontos de função detalhada (Reconhecida pelo IFPUG – CPM 4.3)
Reunir a
documentação
disponível
Determinar o
Escopo e a
Fronteira da
Contagem
Identificando
os requisitos
funcionais do
usuário.
Medir
Funções
de Dados
Medir
Funções
Transacionais
Calcular o
Tamanho
funcional
Documentar
e reportar
Passos para realização de APF
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 28
APF – Análise de Pontos de
Função
Tipos de Funções:
Funções de Dados
Representam a funcionalidade provida ao usuário para atender requisitos de armazenamento de dados. São elas:
Arquivos Lógicos Internos (ALI/ILF).
Arquivos de Interface Externa (AIE/EIF).
Funções de Transação
Representam a funcionalidade provida ao usuário para atender aos requisitos de processamento dos dados de uma aplicação.
São elas:
Entradas Externas (EE).
Saídas Externas (SE).
Consultas Externas (CE).

## Slide 29
APF – Análise de Pontos de
Função
Tipos de Entidades:
Dados de Negócio
São os dados principais das transações de negócio armazenados com o objetivo de satisfazer as regras de negócio.
Exemplo: Dados do Cliente.
Dados de Referência
Dados armazenados com o objetivo de suportar as regras de
negócio complementando os dados principais das transações de
negócio.
Exemplo: Tabela de conversão de moeda.

## Slide 30
APF – Análise de Pontos de
Função
Tipos de Entidades:
Dados de Código
- As vezes chamados de Lista de Códigos ou Dados de Tradução.
- Nem sempre identificado pelo usuário.
- Em outros casos ele é identificado pelo desenvolvedor em resposta a um ou mais requisitos não funcionais do usuário.
- Normalmente são mantidos por um usuário técnico.
Tipos: Descrição, Constante e Valores Válidos.
Exemplo:
- Descrição: Código e descrição de cor.
- Constante: Valor do Π.
- Valores Válidos: Valores de conversão de temperatura das escalas existentes.

## Slide 31
APF – Análise de Pontos de
Função
Definição de entidade:
Qualquer pessoa, local, coisa, evento ou conceito distinto sobre o qual informação é mantida (Thomas Bruce, 1992);
Uma coisa que pode ser identificada de forma distinta (Peter Chen, 1976);
Uma entidade pode representar um subconjunto de informações relevante para uma instância de uma entidade, chamada entidade subtipo (também conhecido como entidade secundária ou entidade categoria) (Michael Reingruber, 1994)
Uma entidade de dados representa alguma “coisa” que será armazenada para referência futura. O termo entidade se refere à representação lógica dos dados (Clive Finkelstein, 1989) ;
A palavra entidade significa qualquer coisa sobre a qual armazenamos informação (por exemplo, um cliente, fornecedor, ferramenta mecânica, empregado, poste, assento de companhia aérea, etc.). Para cada entidade, certos atributos são armazenados (James Martin, 1989);
Uma entidade também pode representar o relacionamento entre duas ou mais entidades, chamadas entidades associativas (Michael Reingruber, 1994).

## Slide 32
APF – Análise de Pontos de
Função
Função do Tipo Dado:
Arquivo Lógico Interno (ALI/ILF)
Arquivo de Interface Externa (AIE/EIF)

## Slide 33
Na implementação física de dados por meio de bases de dados relacionais, são usados os seguintes termos: um item de dados é chamado “atributo” ou “coluna”, um registro é chamado “linha” ou “tupla” e um arquivo é chamado “tabela”. Esses termos não mudam o significado básico dos conceitos.
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 34
Conceito da Modelagem de Dados | Termo da Modelagem de Dados | Termo de Base de Dados Relacional | Termo da APF | Conceito da APF
Menor unidade de dado com nome que tem significado para o mundo real | Item de Dados | Atributo ou Coluna | Tipo de Dado Elementar (TD) | Um tipo de dado elementar (TD) é um campo único, não-repetido, reconhecido pelo usuário
Grupos de itens relacionados os quais são tratados como uma unidade | Registro | Linha ou Tupla | Tipo de Registro Elementar (TR) | Um tipo de registro elementar (TR) é um subgrupo de elementos de dados reconhecido pelo usuário e armazenado em um ALI ou AIE
Coleção de registros de um único tipo | Arquivo | Tabela | Arquivo Lógico (Arquivo Lógico Interno - ALI ou Arquivo de Interface Externa - AIE) | Arquivo refere-se a grupos de dados logicamente relacionados e não à implementação física desses grupos de dados
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 35
APF – Análise de Pontos de
Função
Função do Tipo Dado:
Arquivo Lógico Interno (ALI/ILF)
• Um grupo de dados ou informações de controle logicamente relacionados.
• Identificável pelo usuário.
• Mantido dentro da fronteira da aplicação que está sendo contada.
A principal intenção de um ALI/ILF é armazenar dados mantidos por meio de um ou mais processos elementares da aplicação sendo contada.
Nota: informações de controle são dados que influenciam um processo elementar especificando o quê, quando ou como os dados devem ser processados

## Slide 36
APF – Análise de Pontos de
Função
Função do Tipo Dado:
Arquivo Lógico Interno (ALI/ILF)
Exemplos:
- Tabelas ou conjunto de tabelas que armazenam dados mantidos pela aplicação, como Cliente, Dados do Pedido.
Contra-Exemplos:
- Arquivos de classificação, tabelas de ligação.

## Slide 37
APF – Análise de Pontos de
Função
Diagrama de contexto
Sistema
Sistema Z
Sistema X
Sistema Y
Sistema 䄐
Sistema 揘
Externo
Interno
ALI

## Slide 38
APF – Análise de Pontos de
Função
Função do Tipo Dado:
Arquivo Interface Externa (AIE/EIF)
• Um grupo de dados ou informações de controle logicamente relacionados.
• Identificável pelo usuário.
• Referenciado (lido) pela aplicação.
A principal intenção de um AIE/EIF é armazenar dados referenciados por meio de um ou mais processos elementares dentro da fronteira da aplicação sendo contada.
O AIE deve obrigatoriamente ser um ALI/ILF de outra aplicação.

## Slide 39
APF – Análise de Pontos de
Função
Função do Tipo Dado:
Arquivo Interface Externa (AIE/EIF)
Exemplos:
- Dados externos consultados pela aplicação, como o SERASA para os sistemas de Varejo.
Contra-Exemplos :
- Arquivos que são consultados, mas não são mantidos por nenhuma outra aplicação.

## Slide 40
APF – Análise de Pontos de
Função
Diagrama de contexto
Sistema
Sistema Z
Sistema X
Sistema Y
Sistema 䄐
Sistema 揘
Externo
Interno
AIE
AIE
AIE
AIE
AIE
ALI

## Slide 41
Determinação da Complexidade:
Arquivo Lógico Interno(ALI) e Arquivo Interface Externa(AIE)
Tipo de Registro (TR/RET)
Um tipo de registro é um subgrupo de tipos de dados, reconhecido pelo usuário, componente de um Arquivo Lógico Interno ou Arquivo de Interface Externa.
Ex.: Funcionário (ALI/ILF)
PJ/CLT (TR/RET)
Dependente (TR/RET)
Determinando complexidade de Arquivos Lógicos
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 42
Determinando complexidade de Arquivos Lógicos
Arquivo Lógico Interno(ALI/ILF) e Arquivo Interface Externa(AIE/EIF)
Tipo de Registro (TR/RET)
Possui dois tipos:
Opcional: o usuário tem a opção de utilizar um ou nenhum dos subgrupos durante um processo elementar que adiciona ou cria uma instância de dados.
Ex.: Informações de Dependente para o Arquivo Lógico Funcionário
Obrigatório: subgrupo que o usuário deve utilizar ao menos um durante um processo elementar.
Ex.: Tipo de contrato PJ/CLT para o Arquivo Lógico Funcionário
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 43
Arquivo Lógico Interno(ALI/ILF) e Arquivo Interface Externa(AIE/EIF)
Tipo de Registro (TR/RET)
a) contar um TR para cada função de dados (i.e., por default, cada função de dados possui um subgrupo de TDs que é contado como um TR),
b) contar um TR adicional para cada um dos seguintes subgrupos lógicos de TDs (dentro da função de dados) que contenham mais de um TD:
entidade associativa com atributos não-chave;
subtipo (sem ser o primeiro subtipo);
entidade atributiva, em um relacionamento que não seja 1-1 obrigatório
- Conte um tipo de registro para cada subgrupo opcional ou obrigatório de um ALI/ILF ou AIE/EIF.
- Se não houver subgrupos, conte um ALI/ILF ou AIE/EIF com um tipo de registro (TR).
Determinando complexidade de Arquivos Lógicos
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 44
APF – Análise de Pontos de
Função
Relacionamento entre duas entidades, A e B | Quando estas Condições Existem | Então conte como Arquivo Lógico (AL)
(1):(N) | (A e B são independentes) | 2 ALs, 1 TR e TDs para cada
1 : N | Se B é entidade dependente de A | 1 AL, 2 TRs, soma de TDs
 | Se B é entidade independente de A | 2 ALs, 1 TR e TDs para cada
1 : (N) | Se B é entidade dependente de A | 1 AL, 2 TRs, soma de TDs
 | Se B é entidade independente de A | 2 ALs, 1 TR e TDs para cada
(1): N | Se A é entidade dependente de B | 1 AL, 2 TRs, soma de TDs
 | Se A é entidade independente de B | 2 ALs, 1 TR e TDs para cada
(1):(1) | (A e B são independentes) | 2 Als, 1 TR e TDs para cada
1 : 1 | (A e B são dependentes) | 1 AL, 2 TRs, soma de TDs
1 :(1) | Se B é entidade dependente de A | 1 AL, 2 TRs, soma de TDs
 | Se B é entidade independente de A | 2 ALs, 1 TR e TDs para cada
(N):(M) | (A e B são independentes) | 2 ALs, 1 TR e TDs para cada
N : M | Se B é entidade dependente de A | 1 AL, 2 TRs, soma de TDs
 | Se B é entidade independente de A | 2 ALs, 1 TR e TDs para cada
N :(M) | Se B é entidade dependente de A | 1 AL, 2 TRs, soma de TDs
 | Se B é entidade independente de A | 2 ALs, 1 TR e TDs para cada

## Slide 45
Arquivo Lógico Interno(ALI/ILF) e Arquivo Interface Externa(AIE/EIF)
Tipo de Dado (TD/DET)
- Um tipo de dado é um campo único, reconhecido pelo usuário, não repetido.
Exs.: Nome, RG, CPF, Endereço, data de nascimento.
Determinando complexidade de Arquivos Lógicos
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 46
Arquivo Lógico Interno(ALI/ILF) e Arquivo Interface Externa(AIE/EIF)
Tipos de Registros | Tipos de Dados |  |  | 
 |  | <20 | 20 - 50 | > 50
 | 1 | Baixa | Baixa | Média
 | 2-5 | Baixa | Média | Alta
 | > 5 | Média | Alta | Alta
Determinando complexidade de Arquivos Lógicos
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 47
APF – Análise de Pontos de
Função
Exemplos:
Sistema de folha de pagamento, sistema de RH
Sistema de vendas, sistema de cadastro de clientes

## Slide 48
Contagem de pontos de função detalhada (Reconhecida pelo IFPUG – CPM 4.3)
Reunir a
documentação
disponível
Determinar o
Escopo e a
Fronteira da
Contagem
Identificando
os requisitos
funcionais do
usuário.
Medir
Funções
de Dados
Medir
Funções
Transacionais
Calcular o
Tamanho
funcional
Documentar
e reportar
Passos para realização de APF
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 49
APF – Análise de Pontos de
Função
Processo Elementar:
Menor Atividade que tem significado para o usuário.
- É auto-contido, deixando o negócio da aplicação em um estado consistente.

## Slide 50
APF – Análise de Pontos de
Função
Funções do Tipo Transação:
Entrada Externa (EE/EI)
Consulta Externa (CE/EQ)
Saída Externa (SE/EO)

## Slide 51
APF – Análise de Pontos de
Função
Função do Tipo Transação:
Entrada Externa (EE/EI)
- Um processo elementar que processa dados ou informações de controle recebido de fora da fronteira da aplicação.
- Sua principal intenção é manter um ou mais Arquivos Lógicos Internos (ALIs) e/ou modificar o comportamento do sistema.
Exemplos:
- Funcionalidades que recebem dados externos para manutenção de ALI’s, como cadastros de clientes, usuários.
Contra-Exemplos:
- Telas de filtro de consulta e relatórios.
- Menus estáticos.

## Slide 52
APF – Análise de Pontos de
Função
Função do Tipo Transação:
Saída Externa (SE/EO)
Um processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação.
Sua principal intenção é apresentar informação ao usuário por meio de lógica de processamento que não seja apenas a recuperação de dados ou informações de controle.
A lógica de processamento deve obrigatoriamente conter ao menos uma fórmula matemática ou cálculo, ou criar dados derivados. Pode também manter um ou mais Arquivos Lógicos Internos e/ou alterar o comportamento do sistema.

## Slide 53
APF – Análise de Pontos de
Função
Função do Tipo Transação:
Saída Externa (SE/EO)
Exemplos:
Relatório com totalização de dados.
Relatórios que atualizam arquivos.
Consultas que atualizam logs.
Consultas com cálculos matemáticos / financeiros.
Arquivos gerados para outras aplicações.
Informações em formato gráfico.
Menus dinâmicos
Contra-Exemplos:
Telas de help.
Consulta ou relatórios sem totalizadores.
Combos, listas

## Slide 54
APF – Análise de Pontos de
Função
Função do Tipo Transação:
Consulta Externa (CE/EQ)
Um processo elementar que envia dados ou informações de controle para fora da fronteira da aplicação.
- Sua principal intenção é apresentar informação ao usuário por meio de uma simples recuperação de dados ou informações de controle de um ALI ou AIE.
A lógica de processamento não deve conter fórmula matemática ou cálculo, nem tão pouco criar dados derivados.
Nenhum ALI é mantido durante seu processamento, nem o comportamento do sistema é alterado.

## Slide 55
APF – Análise de Pontos de
Função
Função do Tipo Transação:
Consulta Externa (CE/EQ)
Exemplos:
- Telas de help.
- Consultas que não requerem cálculo ou atualização de ALI’s.
- Combos que recuperem dados de arquivos.
- Consultas dinâmicas, etc.
Contra-Exemplos:
- Menus estáticos.
- Relatórios com cálculo ou atualização de arquivos.

## Slide 56
APF – Análise de Pontos de
Função
Diagrama de contexto
Sistema
Sistema Z
Sistema X
Sistema Y
Sistema 䄐
Sistema 揘
Externo
Interno
AIE
AIE
AIE
AIE
AIE
ALI
EE
SE
CE

## Slide 57
APF – Resumo das lógicas de Processamento

## Slide 58
Entrada Externa (EE/EI) e Saída Externa (SE/EO)
Quantidade de Arquivos Referenciados (AR/ALR/FTR):
Arquivos lidos e/ou atualizados durante a execução do processo.
Exs.: Funcionário, usuário, log.
Quantidade de Tipos de dado (TD/DET):
Campo único, não repetido e reconhecido pelo usuário.
Exs.: Nome, RG, CPF, Endereço, data de nascimento, botão de ação (consultar, salvar, excluir) mensagem de falha ou sucesso da operação.
Determinando complexidade de Processos Elementares
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 59
Entrada Externa e Saída Externa
- Arquivos Referenciados (AR/ALR/FTR):
- Contar um Arquivo Referenciado para cada ALI mantido.
- Contar um Arquivo Referenciado para cada AIE e ALI lido.
- Contar somente um Arquivo Referenciado para cada ALI mantido e lido na mesma transação.
- Tipo de dado (TD/DET):
- Contar um item para cada campo que entra e sai da Fronteira da Aplicação.
- Contar apenas um item se ele entra e sai da Fronteira da Aplicação.
- Contar um item para a capacidade de enviar mensagens.
- Contar um item para a capacidade de especificar uma ou mais ações a serem tomadas.
Determinando complexidade de Processos Elementares
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 60
Consulta Externa
Quantidade de Arquivos Referenciados (AR/ALR/FTR) :
Arquivos lidos durante a execução processo.
Contar um Arquivo Referenciado para cada AIE e ALI lido.
Quantidade de Tipos de dados (TD/DET):
Campo único, não repetido e reconhecido pelo usuário.
- Contar um item para cada campo que entra e sai da Fronteira da Aplicação.
- Contar apenas um item se ele entra e sai da Fronteira da Aplicação.
- Contar um item para a capacidade de enviar mensagens.
- Contar um item para a capacidade de especificar uma ou mais ações a serem tomadas.
Determinando complexidade de Processos Elementares
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 61
Contagem de pontos de função detalhada (Reconhecida pelo IFPUG – CPM 4.3)
Reunir a
documentação
disponível
Determinar o
Escopo e a
Fronteira da
Contagem
Identificando
os requisitos
funcionais do
usuário.
Medir
Funções
de Dados
Medir
Funções
Transacionais
Calcular o
Tamanho
funcional
Documentar
e reportar
Passos para realização de APF
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 62
APF – Análise de Pontos de
Função
Arquivos Referenciados | Tipos de Dados |  |  | 
 |  | <5 | 5 - 15 | > 15
 | 0-1 | Baixa | Baixa | Média
 | 2 | Baixa | Média | Alta
 | > 2 | Média | Alta | Alta
Determinação da Complexidade:
Entrada Externa (EE)

## Slide 63
APF – Análise de Pontos de
Função
Arquivos Referenciados | Tipos de Dados |  |  | 
 |  | <6 | 5 - 19 | > 19
 | 0*-1 | Baixa | Baixa | Média
 | 2 - 3 | Baixa | Média | Alta
 | > 3 | Média | Alta | Alta
Determinação da Complexidade:
Saídas Externas (SE) e Consultas Externas (CE)
* Uma CE tem no mínimo 1 AR/ALR/FTR.

## Slide 64
APF – Análise de Pontos de
Função
Tipos de Função | Baixa | Média | Alta
ALI | 7 | 10 | 15
AIE | 5 | 7 | 10
SE | 4 | 5 | 7
EE | 3 | 4 | 6
CE | 3 | 4 | 6
Determinação da Contribuição

## Slide 65
APF – Análise de Pontos de
Função
Calcular os Pontos de Função:
Os Pontos de Função são calculados através de uma fórmula específica para a contagem de Pontos de Função de projeto de desenvolvimento, projeto de melhoria, ou aplicação (baseline do sistema).

## Slide 66
APF – Análise de Pontos de
Função
Cálculo de Pontos de Função para Projeto de Desenvolvimento
Consiste em três componentes de funcionalidades:
Funcionalidades da Aplicação
Funcionalidades da aplicação consistem em funções usadas depois da
instalação do software para satisfazer as necessidades correntes de negócio do usuário.
Funcionalidades de Conversão
Funcionalidades de conversão consistem em funções fornecidas apenas na instalação para converter dados e/ou atender outros requisitos de conversão especificados pelo usuário, tais como relatórios especiais de conversão.
Fator de Ajuste da Aplicação
O fator de ajuste é determinado utilizando-se as 14 características gerais do sistema para avaliar a complexidade funcional da aplicação.

## Slide 67
APF – Análise de Pontos de
Função
Determinar o Fator de Ajuste, não faz mais parte da determinação do tamanho, consta do apêndice C do manual:
- O Fator de Ajuste indica as funcionalidades gerais fornecidas
ao usuário da aplicação.
- É composto por 14 características gerais do sistema que avaliam as funcionalidades gerais da aplicação.
- Cada característica tem descrições associadas que ajudam a determinar o nível de influência da mesma.
- Os níveis de influência variam numa escala de 0 a 5, de nenhuma influência para total influência.

## Slide 68
APF – Análise de Pontos de
Função
Determinar o Fator de Ajuste:
Comunicação de Dados
Processamento Distribuído
Performance
Configuração Intensamente Utilizada
Volume de Transações
Entrada de Dados On-Line
Eficiência do Usuário Final
Atualização On-Line
Processamento Complexo
Facilidade de Mudanças
Reusabilidade
Facilidade de Instalação
Facilidade de Operação
Múltiplos Locais

## Slide 69
APF – Análise de Pontos de
Função
Fórmula para calcular a contagem de pontos de função do projeto de
desenvolvimento:
DFP = ADD + CFP
Onde:
DFP é a contagem de pontos de função do projeto de desenvolvimento;
ADD é o tamanho das funções a serem entregues ao usuário pelo projeto de desenvolvimento ;
CFP são os pontos de função não-ajustados incluídos pela contagem de pontos de função não-ajustados da conversão.

## Slide 70
APF – Análise de Pontos de
Função
Fórmula para calcular a contagem de pontos de função de uma aplicação medido após o projeto de desenvolvimento, ou a qualquer tempo no ciclo de vida da aplicação :
AFP = ADD
Onde:
AFP é a contagem de pontos de função da aplicação;
ADD é o tamanho das funções a serem entregues ao usuário pelo projeto de desenvolvimento (excluído o tamanho de qualquer funcionalidade de conversão), ou a funcionalidade existente no momento da contagem da aplicação.

## Slide 71
APF – Análise de Pontos de
Função
Fórmula para calcular a contagem de pontos de função do projeto de melhoria:
EFP = ADD + CHGA + CFP + DEL
Onde:
EFP é a contagem de pontos de função do projeto de melhoria;
ADD é o tamanho das funções incluídas pelo projeto de melhoria;
CHGA é o tamanho das funções alteradas pelo projeto de melhoria – conforme as mesmas estão / estarão após a implementação;
CFP é o tamanho da funcionalidade de conversão;
DEL é o tamanho das funções excluídas pelo projeto de melhoria.

## Slide 72
APF – Análise de Pontos de
Função
Fórmula para calcular a contagem de pontos de função da Aplicação após um
projeto de Melhoria:
AFPA = (AFPB + ADD + CHGA) - (CHGB + DEL)
Onde:
AFPA é a contagem de pontos de função da aplicação após o projeto de melhoria;
AFPB é a contagem de pontos de função não-ajustados da aplicação antes do projeto de melhoria.
ADD é o tamanho das funções incluídas pelo projeto de melhoria;
CHGA é o tamanho das funções alteradas pelo projeto de melhoria – como estão / estarão após a implementação;
CHGB é o tamanho das funções alteradas pelo projeto de melhoria – como estão / estavam antes do início do projeto;
DEL é o tamanho das funções excluídas pelo projeto de melhoria.

## Slide 73
APF – Análise de Pontos de
Função
Fórmula para calcular a contagem de pontos de função inicial da Aplicação:
AFP = ADD
Onde:
AFP é a contagem de pontos de função inicial da aplicação.
ADD é a contagem de pontos de função não-ajustados das funções que foram instaladas pelo projeto de desenvolvimento.

## Slide 74: Exemplo de Medição de 31 PFs
consultar
4 PF
CE
alterar
4 PF
EE
excluir
4 PF
EE
arquivo
10 PF
ALI
incluir
4 PF
EE
listar
5 PF
SE
Cada função identificada é classificada
quanto ao tipo e à complexidade

## Slide 75
Identificando funcionalidades de conversão (CFP ):
Existe algum processamento de dados executado uma única vez a ser criado para limpar dados, organizar ou popular novos atributos como resultado de modificações na estrutura em arquivos permanentes?
Existe algum requisito para popular algum novo arquivo permanente?
Existe alguma solicitação do usuário para conversão de relatórios?
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 76
Contagem de pontos de função detalhada (Reconhecida pelo IFPUG – CPM 4.3)
Reunir a
documentação
disponível
Determinar o
Escopo e a
Fronteira da
Contagem
Identificando
os requisitos
funcionais do
usuário.
Medir
Funções
de Dados
Medir
Funções
Transacionais
Calcular o
Tamanho
funcional
Documentar
e reportar
Passos para realização de APF
APF – Análise de Pontos de
Função

## Slide 77
APF – Documentar e Reportar
A contagem de pontos de função deve ser documentada como segue:
o propósito e o tipo da contagem;
o escopo da contagem e a fronteira da aplicação;
a data da contagem;
uma lista de todas as funções de dados e de transação, incluindo o respectivo tipo e complexidade, bem como o número de pontos de função atribuído a cada uma;
o resultado da contagem;
quaisquer suposições feitas e questões resolvidas.

## Slide 78
A documentação da contagem de pontos de função também pode incluir o seguinte:
a identificação da documentação de origem na qual a contagem foi baseada;
a identificação dos participantes, seus papéis e qualificações;
para cada função de dados, o número de TDs ou DETs, e TRs ou RETs;
para cada função de transação, o número de TDs ou DETs e de ARs ou ALRs ou RE;
uma referência cruzada de todas as funções de dados para as funções de transação;
uma referência cruzada de todas as funções de dados para as abstrações relacionadas na documentação de origem;
uma referência cruzada de todas as funções de transação para as abstrações relacionadas na documentação de origem.
APF – Documentar e Reportar

## Slide 79
Os resultados que mantenham conformidade com este Padrão Internacional deverão ser reportados como segue:
S FP (IFPUG–IS), onde
S é o resultado da contagem de pontos de função;
FP é a unidade de tamanho do método FSM do IFPUG;
IS é este Padrão Internacional (ISO/IEC 20926:200x).
EXEMPLO 250 FP (IFPUG-ISO/IEC 20926:200x)
Os resultados que mantiverem conformidade com uma customização local deste Padrão Internacional deverão ser reportados como:
S FP (IFPUG–IS–c), onde
c representa um ou mais caracteres indicando que o resultado não mantém conformidade plena com este Padrão Internacional.
EXEMPLO 250 FP (IFPUG–ISO/IEC 20926:200x–a)
APF – Documentar e Reportar

## Slide 80
APF – Análise de Pontos de
Função
Pontos de Função e Estimativas
Modelos baseados em Produtividades
Relações lineares e constantes baseados em dados históricos locais.
O tamanho do projeto é medido em Pontos de Função.
São definidas diferentes produtividades conforme o tipo de projeto ou mesmo para diferentes partes de um mesmo projeto.
Exemplo:
Esforço (H) = Tamanho (PF) x Produtividade (H/PF) – não adequada se a organização carecer de dados históricos.
Considerar o ciclo de vida como um todo.

## Slide 81
APF – Análise de Pontos de
Função
Esforço para desenvolver um Ponto de Função - Produtividade
Varia com as características do projeto:
Tamanho.
Experiência da equipe.
Capacidade da equipe.
Dificuldade da plataforma.
Rotatividade do pessoal.
Complexidade da aplicação.
Restrição de Prazo.
Reutilização.
Tipo de Desenvolvimento: Criação e Evolução.
Tecnologia.
Atividades adicionais de gestão e qualidade.
Suporte pós implantação.
Linguagem de Programação
...

## Slide 82
APF – Considerações Projetos
Melhoria
O Tamanho Funcional do Projeto de Melhoria mede as modificações do projeto na aplicação instalada existente que adicionam, modificam ou excluem funções do usuário.
Mudanças nas funcionalidades podem ocorrer a partir de novos requisitos, revisão de requisitos do usuário, mudanças legais/regulamentares ou novos usuários.

## Slide 83
APF – Considerações
Projetos Melhoria
Pode incluir mais de uma aplicação.
Diversas fronteiras podem ser identificadas.
Inclui todas as funções que estão sendo adicionadas, alteradas e excluídas.
A(s) fronteira(s) da(s) aplicação(ões) impactada(s) permanece(m) a(s) mesma(s).
As funcionalidades da(s) aplicação(ões) refletem o impacto das funções sendo adicionadas, alteradas ou excluídas.

## Slide 84
APF – Considerações Projetos
Melhoria – Funções de dados
A função de dado é considerada alterada se o requisito da modificação envolver a mudança na estrutural do arquivo lógico. (ex.: inclusão ou remoção de atributos ou alteração de características de um atributo).
Nota: Um novo texto de ajuda é frequentemente adicionado à função de dados “Ajuda” que auxilia a nova transação. Uma vez que não há mudança na estrutura da função de dados “Ajuda”, não será contada como alterada.
Se a mudança envolve apenas a inclusão de novos registros no arquivo lógico ou novos valores em um atributo existente dentro do arquivo lógico, não existe justificativa para contar a função de dado como sendo alterada.
Se uma função de dado é alterada porque um atributo está sendo incluído e este atributo não é utilizado pela aplicação que está sendo medida, então não existe mudança naquela aplicação.

## Slide 85
APF – Considerações Projetos
Melhoria – Funções de dados
Se uma aplicação está solicitando o uso (para referenciar ou manter) um atributo existente que não era utilizado antes, então a função de dado relacionada é considerada alterada para aquela aplicação. Isto pode ocorrer sem que ocorra nenhuma mudança física no arquivo.
Se novos atributos são incluídos em um ALI, procure por funções de transação novas ou modificadas que mantém o atributo neste ALI para confirmar que a mudança ocorreu.
Se um atributo é incluído em um ALI que é mantido por duas aplicações e se uma das aplicações mantém o novo atributo, mas a outra apenas referencia este atributo, então ambas as aplicações consideram o ALI alterado. Entretanto, a segunda aplicação não terá nenhuma função de transação nova ou alterada que mantenha este campo naquele ALI.
Se uma aplicação não mantém nem referencia um atributo novo ou alterado, então esta aplicação não pode considerar esta função de dados como alterada.

## Slide 86
APF – Considerações Projetos
Melhoria – Funções de Transações
Alguns exemplos:
A transação é considerada modificada quando um TD adicional for incluído e este cruzar a fronteira;
A transação é considerada modificada quando uma rotina interna de validação da aplicação sofrer mudança, isto é tiver sua lógica de processamento alterada;
A transação é considerada modificada quando critério de seleção ou um filtro sofrer mudança.

## Slide 87
APF – Considerações – Requisitos Funcionais e não funcionais
A ISO/IEC 14143-1 classifica os requisitos do usuário em dois subconjuntos:
Requisitos Funcionais do Usuário
Requisitos Não-Funcionais do Usuário
O método análise de pontos de função do IFPUG é um padrão ISO e deve ser aderente à ISO/IEC 14143-1:2007. O método pode medir apenas “tamanho funcional” e não “tamanho não-funcional”. Isto não significa que o tamanho não funcional não possa ou não deva ser medido, apenas deve ser tratado como uma medida separada (“A Framework for Functional Sizing” [IFPUG, 2003]).

## Slide 88
APF – Considerações –
Requisitos Funcionais
Tamanho funcional: Um tamanho de software obtido através da quantificação dos Requisitos Funcionais do Usuário.
Requisitos Funcionais do Usuário: Um subconjunto dos requisitos do usuário que descrevem o que o software deve fazer, em termos de tarefas e serviços.
Nota: Requisitos funcionais do usuário incluem, mas não estão limitados a:
Transferência de dados (por exemplo: entrada de dados de cliente, envio de sinais de controle)
Transformação de dados (por exemplo: calcular taxa de juros bancária, calcular temperatura média)
Armazenamento de dados (por exemplo: armazenar dados de cliente, registrar a mudança de temperatura ao longo do tempo)
Recuperação de dados (por exemplo: listar os empregados atuais, recuperar posição da aeronave).

## Slide 89
APF – Considerações –
Requisitos não funcionais
Requisitos Não-Funcionais do Usuário: A ISO não oferece definição para Requisito Não-Funcional do Usuário, mas apresenta alguns exemplos em uma nota.
Exemplos de requisitos do usuário que são Requisitos Não-Funcionais do Usuário incluem, mas não estão limitados aos seguintes:
Restrições de qualidade (por exemplo, usabilidade, confiabilidade, eficiência e portabilidade)
Restrições Organizacionais (por exemplo, locais de operação, hardware alvo e aderência a padrões)
Restrições Ambientais (por exemplo, interoperabilidade, segurança, privacidade e sigilo)
Restrições de Implementação (por exemplo, linguagem de desenvolvimento, cronograma de entrega)

## Slide 90
APF - NESMA – Como calcular
Abordagem Indicativa
Quantidade de ALIs multiplicada por 35
Quantidade de AIEs multiplicada por 15
Contagem estimativa de pontos de função
A contagem estimativa é realizada da seguinte forma:
Determina-se todas as funções de todos os tipos (ALI, AIE, EE, SE, CE)
toda função do tipo dado (ALI, AIE) tem sua complexidade funcional avaliada como Baixa, e toda função transacional (EE, SE, CE) é avaliada como de complexidade média calcula-se o total de pontos de função não ajustados
Logo, a única diferença em relação à contagem usual de pontos de função é que a complexidade funcional não é determinada individualmente para cada função, mas pré-definida para todas elas.

## Slide 91
APF – Análise de Pontos de
Função
Fase do Ciclo de Vida | O tamanho pode ser aproximado | O tamanho pode ser medido
Proposta: usuários expressam necessidades e intenções | sim | não
Requisitos: desenvolvedores e usuário revisam e concordam quanto às necessidades e intenções do usuário | sim | sim
Projeto: os desenvolvedores podem incluir elementos para implementação que não são usados pela análise de pontos de função | sim | sim
Construção | sim | sim
Entrega | sim | sim
Manutenção | sim | sim
Nota: Não foi assumido nenhum ciclo de vida específico. Se utilizar uma abordagem iterativa, você deve esperar uma aproximação do tamanho durante boa parte do ciclo de vida de desenvolvimento. Esteja certo de estar medindo somente requisitos novos ou refinados de acordo com as necessidades e intenções do usuário. |  | 

## Slide 92
APF – Resumo
Tipo de contagem
Projeto de novo desenvolvimento
Projeto de Melhoria
Aplicação
Escopo da contagem
Define as funcionalidades que serão incluídas em uma contagem de
Pontos de Função especifica.
Pode conter mais de uma aplicação.
Fronteira da aplicação:
Fronteira estabelece o limite conceitual entre o que está sendo medido e os usuários (pessoas ou sistemas externos), definindo o que externo à aplicação.
Funções do Tipo Dado: Funções do Tipo Transação:
Arquivo Lógico Interno (ALI) - Entradas Externas (EE).
Arquivo de Interface Externa (AIE) - Saídas Externas (SE).
- Consultas Externas (CE).

## Slide 93
Bibliografia
IFPUG. Counting Practices Manual. Version 4.3, January, 2010.
JONES, C. Estimating Software Costs. Second Edition, Mc Graw Hill,
2007.
VAZQUEZ, C. E.; SIMÕES, G. S.; ALBERT, R. M. Análise de Pontos de Função: Medição, Estimativas e Gerenciamento de Projetos de Software. 6ª Edição, Editora Érica, São Paulo.

## Slide 94: Pós-Graduação Engenharia de Software
Profa. Cássia Regina Tokoy
cassiatokoy@gmail.com
Obrigada!