## Slide 1: Pós-Graduação Engenharia de Software
ABrasil Express
Moto Frete

## Slide 2
ABrasil Express
Alunos:
1202659 Emerson da Silva Cardozo
1202780 Guilherme Santos da Silva
1202808 João Evaristo Furtado
1202967 Romulo de Araujo Magalhães
1201218 Samuel de Matos Rezende

## Slide 3
Agenda
Organização da Apresentação
Dividimos a apresentação em 5 parte:
  Introdução e apresentação da ABrasil Express e seu negócio, processos de negócios envolvido no projeto e o apoio do sistema nas áreas de negócios.
    Emerson da Silva Cardozo
  Divisão do Sistema na áreas de negócios (módulos) - Administrativo, Manutenção, Vendas, Operacional e Financeiro
    Guilherme Santos da Silva
    João Evaristo Furtado
  Técnicas adotadas para o Desenvolvimento do Projeto
    Samuel de Matos Rezende
  Descrição das atividades realizadas e as pendências
    Romulo de Araujo Magalhães

## Slide 4: Escopo do Projeto
Cliente: ABrasil Express Moto frete Ltda-ME (CNPJ 09.000.411/0001-51)
  ABrasil Express
  Localizada na Avenida Jabaquara, 283 – Sala 9 – Mirandópolis (entre as estações do metro Praça de Árvore e Santa Cruz)
  Ramo de Atividade: Prestação de serviço de moto frete – entregas rápidas
  Tempo de Atividade: 7 anos
  Quantidade de Funcionários: 10
  Principais Clientes:
    Vallourec Tubos do Brasil;
    Ameni (Arquitetura e Consultoria);
    Gastro Obeso;
    Licence (Projetos de Engenharia);
    Europa (Empresa de Software);
    Escobar Advocacia;
    Bradesco Prime.

## Slide 5: Escopo do Projeto
Processos de Negócio envolvidos no Projeto
Registro das solicitações de serviços
Cadastro de clientes
Cobrança de clientes
Cadastro de Contrato
Pagamento de contas (água, luz, telefone, etc.)
Manutenção dos veículos
Cadastro de fornecedores

## Slide 6: Objetivo Geral
  Apoio aos Processos de Negócio envolvidos no Projeto
Abertura e fechamento de Ordem de Serviço (OS);
Cadastro de cliente e fornecedores;
Registro das manutenções realizadas nos veículos;
Cadastro e acompanhamento dos contratos;
Cadastro e acompanhamento das contas;
Visualização de relatórios para análise de dados

## Slide 7: Objetivos Específicos
Guilherme Santos da Silva
  Administrativo
Emerson da Silva Cardozo
  Manutenção
Samuel de Matos Rezende
  Vendas
Romulo de Araujo Magalhães
  Operacional
João Evaristo Furtado
  Financeiro

## Slide 8: Administrativo
Veículos
Motoboys
Clientes
Fornecedores de Serviço de Manutenção
Contrato celebrado com o cliente
Tipos de serviço de manutenção
Relatórios (Ordens de Serviço, Manutenções, Contratos)

## Slide 9: Manutenção
Validação e Registro de Manutenções
Liberação Semanal para o Pagamento

## Slide 10: Vendas
Ordem de Serviço
Contrato

## Slide 11: Operacional
Determinar para o sistema qual motoboy vai fazer qual serviço.

## Slide 12: Operacional
Roteirização de Motoboys
Gestão fila Motoboys

## Slide 13: Casos De uso Financeiro

## Slide 14: Cadastrar Nova Conta

## Slide 15: Contas a Pagar

## Slide 16: Relatórios
DRE
Balanço
Faturamento

## Slide 17: Análise de Sistemas
WORKSHOP

## Slide 18: Análise de Sistemas
Características – Total de 72

## Slide 19: Análise de Sistemas

## Slide 20: Análise de Sistemas

## Slide 21: Análise de Sistemas
DFD

## Slide 22: Análise de Sistemas
Requisito de Sistema e Rastreabilidade

## Slide 23: Projeto do Sistema
Diagrama de Componentes

## Slide 24: Análise de Software

## Slide 25: Análise de Software
Caso de Uso

## Slide 26: Análise de Software
Diagrama de Sequencia

## Slide 27: Análise de Software
Storyboard

## Slide 28: Projeto de Software

## Slide 29: Projeto de Software
Modelo de Classe

## Slide 30: Status Atual / Pendências

## Slide 31: Análise do Sistema
 | Características - Fase 1 | Características - Fase 2 | Total | Rastreadas | Evolução | Capacidade/Processo | DFD | Evolução
Administrativo | 10 | 5 | 15 | 1 | 10% | 17 | 17 | 100%
Vendas | 8 | 7 | 15 | 8 | 100% | 3 | 3 | 100%
Manutenção | 3 | 2 | 5 | 2 | 67% | 2 | 2 | 100%
Operacional | 9 | 6 | 15 | 9 | 100% | 2 | 2 | 100%
Financeiro | 16 | 6 | 22 | 3 | 19% | 2 | 2 | 100%
Total | 46 | 26 | 72 | 23 | 50% | 26 | 26 | 100%
 | Regras de Negócio | Ciclo de Vida | Modelo Conceitual | Concluído | Evolução | Requisitos de Sistema | Rastreado (Caso de Uso) | Evolução
Administrativo | 0 | 5 | 6 | 2 | 33% | 18 | 0 | 0%
Vendas | 0 | 1 | 6 | 6 | 100% | 4 | 4 | 100%
Manutenção | 3 | 0 | 6 | 3 | 50% | 4 | 3 | 75%
Operacional | 1 | 0 | 2 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0%
Financeiro | 5 | 1 | 5 | 5 | 100% | 3 | 3 | 100%
Total | 9 | 7 | 25 | 16 | 64% | 34 | 10 | 29%
 | Conclusão |  |  |  |  |  |  | 
Administrativo | 36% |  |  |  |  |  |  | 
Vendas | 100% |  |  |  |  |  |  | 
Manutenção | 73% |  |  |  |  |  |  | 
Operacional | 50% |  |  |  |  |  |  | 
Financeiro | 80% |  |  |  |  |  |  | 
Média Geral | 61% |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 32: Projeto de Sistema
 | Atores | Subsistema/Módulo | Interface Interna | Interfaces Externas
Administrativo | 1 | 1 | 4 | 1
Vendas | 1 | 1 | 2 | 1
Manutenção | 1 | 1 | 1 | 1
Operacional | 1 | 1 | 0 | 1
Financeiro | 1 | 1 | 1 | 1
Total | 5 | 5 | 8 | 5

## Slide 33: Análise de Software
 | Caso de Uso | Realização de Caso de Uso | Evolução | Requisitos de Software | Storyboard | Storyboard Concluído | Dicionário de Dados | Mensagens | Algoritmos
Administrativo | 11 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vendas | 6 | 1 | 17% | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0
Manutenção | 2 | 1 | 50% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1
Operacional | 3 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Financeiro | 6 | 1 | 17% | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0
Total | 28 | 3 | 11% | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | 1

## Slide 34: Análise de Software

## Slide 35: Projeto de Software
 | Classes | Modelo de Classe Iniciado
Administrativo | 0 | Não
Vendas | 7 | Sim
Manutenção | 2 | Sim
Operacional | 0 | Não
Financeiro | 2 | Sim