## Slide 1
Planejamento no
Controle de Versão

## Slide 2
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Msc. Anderson Diniz Hummel

## Slide 3: Cenários
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Um desenvolvedor de SP e um desenvolvedor de BH precisam editar HelloWord.java em conjunto.
No último release, um sério bug foi encontrado e o gerente quer verificar quais mudanças causaram o bug, quem efetuou as mudanças e quando.
O gerente precisa de um relatório do progresso atual do projeto para avaliar se é necessário contratar mais programadores e atrasar a entrega da versão alpha.

## Slide 4: Cenários
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
“[...] versões não são simplesmente dados que se modificam ao longo do tempo e a anexação de timestamps para mudanças não é capaz de modelar a riqueza semântica das versões.” (Katz, 1990)
“Uma versão representa uma mudança significativa, semanticamente expressiva, que deve estar correlacionada com mudanças em dados relacionados a outras representações de projeto.” (Katz, 1990)

## Slide 5: Controle de Versão
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Planejamento
Árvore de Versão
Gerenciadores de versão

## Slide 6: Controle de Versão
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Planejamento
Árvore de Versão
Gerenciadores de versão

## Slide 7: Planejamento
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Itens de configuração
Politicas e responsabilidades
Baseline

## Slide 8: Planejamento
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Itens de configuração
Politicas e responsabilidades
Baseline

## Slide 9: Itens de Configuração
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Devem ser definidos em fases inicias do projeto.
Os documentos precisam ser definidos no inicio do projeto pensando em todas as fases do projeto incluindo a manutenção.

## Slide 10: Itens de Configuração
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Deve ser definido:
  Quais itens serão gerenciados.
  Padrão de nomenclatura.

## Slide 11: Itens de Configuração
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Artefato | Padrão de Identificação
Casos de Uso | UCXX - <Título>.docx
Casos de Teste | TCXX - <Título>.docx
Telas | TXX.YY - <Título>.jpg
Modelo lógico de BD | ML - <subsistema>.jpg
Modelo físico de BD | MF - <subsistema>.jpg
Diagrama de Classes | CD - <subsistema>.jpg
Exemplo

## Slide 12: Itens de Configuração
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Não adianta complicar!
Quando começar a colocar os artefatos sobre o controle de configuração
  Iniciar cedo irá introduzir muita burocracia
  Inicia o processo muito tarde introduzirá caos

## Slide 13: Itens de Configuração
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Exercício
No projeto definam os ICs que devem ser gerenciados e o padrão de nomenclatura de cada um desses itens.

## Slide 14: Itens de Configuração
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Árvore de ICs
É necessário definir o local em que os itens de configuração deverão ficar dentro do repositório.

## Slide 15: Itens de Configuração
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Árvore de ICs

## Slide 16: Itens de Configuração
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Árvore de ICs

## Slide 17: Itens de Configuração
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Árvore de ICs
É necessário definir o local em que os itens de configuração deverão ficar dentro do repositório.
Ter parcimônia na quantidade de níveis.
  Regra dos três níveis

## Slide 18: Itens de Configuração
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Exercício
No projeto definam a árvore de ICs. Vocês devem gerar uma figura e uma tabela para representar a árvore.

## Slide 19: Planejamento
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Itens de configuração
Politicas e responsabilidades
Baseline

## Slide 20: Políticas e Responsabilidades
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Papeis
Processos
Ferramentas

## Slide 21: Políticas e Responsabilidades
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Definir o responsável pelo gerenciamento dos itens de configuração.
Definir os papeis de cada um dos envolvidos no projeto.
Ex.:
  Clientes tem acesso de leitura a toda a documentação do projeto
  Desenvolvedores não tem acesso de escrita as especificações
Papeis

## Slide 22: Políticas e Responsabilidades
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Todos atualizam o repositório local as 9:30
Todos atualizam o repositório central ao resolverem uma ocorrência
Ao atualizar uma versão verificar se o ocorrem conflitos de versão
Comentar o motivo de uma atualização do repositório
Processos

## Slide 23: Políticas e Responsabilidades
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Definições de ferramenta
  O repositório central será um TFS 2010
  O cliente padrão será o Visual Studio 2010
Definições das limitações ao seu uso
  Não usar para arquivos armazenar executáveis
Ferramentas

## Slide 24: Políticas e Responsabilidades
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
No projeto definam as responsabilidades dos envolvidos abaixo:
  Cliente
  Gerente de Projeto
  Analista de Sistemas
  Desenvolvedores de Sistemas
Exercício

## Slide 25: Planejamento
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Itens de configuração
Politicas e responsabilidades
Baseline

## Slide 26: Baseline
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Uma especificação ou produto que foi formalmente revisado e aceito.
  Serve como base para os passos posteriores do desenvolvimento
Um baseline é composto por todos ICs da linha de base
Modificação através de procedimentos formais
  Aprovação da etapa
  Solicitações de mudança

## Slide 27: Baseline
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel

## Slide 28: Classificações de Baselines
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Funcional/Projeto
Produto

## Slide 29: Classificações de Baselines
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Modelagem de Negócios
Requisitos
Analise e Design
Implementação e Teste
Implantação
Funcional/Projeto

## Slide 30: Classificações de Baselines
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Modelagem de Negócios
Requisitos
Analise e Design (Desenhar)
Implementação e Teste
Implantação
Funcional/Projeto

## Slide 31: Classificações de Baselines
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Inicial
Build
Testado
Release
Reprovado
Produto

## Slide 32: Classificações de Baselines
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Inicial
Build (Desenhar)
Testado
Release
Reprovado
Produto

## Slide 33: Itens de Configuração
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Exercício
No projeto de vocês definam os baselines dos projeto.

## Slide 34: Classificações de Baselines
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Inicial
Build
Testado
Release
Reprovado
Produto

## Slide 35: Classificações de Baselines
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Versão incompleta do sistema com certa estabilidade ou versão completa a ser testada
As integrações ainda não foram validadas
Política de geração de builds deve ser bem estabelecida
Build

## Slide 36: Classificações de Baselines
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Principal problema de um build é a integração
  Sistemas com vários módulos e cada um deles desenvolvidos por equipes diferentes
  Sistemas pode ter pedaços em diversos locais
  Artefatos esquecidos
  É difícil reproduzir os possíveis problemas no ambiente de homologação e produção
Build e as integrações

## Slide 37: Classificações de Baselines
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Para piorar...
  A integração das partes de um sistema em desenvolvimento é feita raramente e geralmente próxima a implantação.
  Quanto maior o sistema é mais trabalhoso integrar todas as partes de um sistema
  Erros nas integração são difíceis de serem rastreados
Build e as integrações

## Slide 38: Classificações de Baselines
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Para corrigir...
  Geração frequente de builds, ao menos diária.
  A geração automatizada e frequente de builds é considerada uma das “boas práticas” no desenvolvimento de software
Build e as integrações

## Slide 39: Classificações de Baselines
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Inicial
Build
Testado
Release
Reprovado
Produto

## Slide 40: Classificações de Baselines
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Identificação e empacotamento de artefatos entregues
Implica no estabelecimento de um novo baseline de produto
Produto de software supostamente sem erros
Normalmente, releases estão associados aos milestones do plano de projeto
Releases

## Slide 41: Baseline de Produto
Uma versão que passou por todos os testes e foi disponibilizada em produção. Essa versão é considerada?
( ) inicial ( ) build ( ) release
( ) testado ( ) reprovado

## Slide 42: Baseline de Produto
Uma versão que apenas foi compilada. Essa versão é considerada?
( ) inicial ( ) build ( ) release
( ) testado ( ) reprovado