## Slide 1
Gerenciamento de Mudança

## Slide 2
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Msc. Anderson Diniz Hummel

## Slide 3: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Avaliem no projeto o que pode mudar durante a execução do projeto.
Exercício

## Slide 4: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
O que pode mudar em um sistema?
( ) Requisitos ( ) Fonte
( ) Regras de Negócio ( ) Infraestrutura
( ) Casos de Uso ( ) Casos de Teste
( ) MER ( ) Processos de Negócio
Exercício

## Slide 5: Área de Atuação
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel

## Slide 6: Área de Atuação
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel

## Slide 7: Problemas...
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
75% do custo total do ciclo de vida do software é com manutenção
20% do tempo é usado para consertar erros
80% do tempo é usado para modificações nos requisitos
Engenharia de Software

## Slide 8: Problemas…
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Ampliação de funcionalidades e aumento significativo do custo do projet
Análise de impacto viabiliza:
  Comunicação a todos interessados
  Análises de Custo vs Benefício
  Entregas planejadas
  Priorização de mudanças
  Mudança podem ser rejeitadas
Engenharia de Software

## Slide 9: Definição
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Gerenciamento de mudança (GM) é o controle do processo de solicitação de mudanças, análise de custo e benefício das mudanças, aprovação e rastreabilidade de quais componentes foram alterados.
Engenharia de Software

## Slide 10: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Registrar mudanças
  Nos ICs
Avaliar mudanças
  Procedimentos de aprovação
Rastrear mudanças
Objetivo

## Slide 11: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Garantir que os artefatos do sistema tenham e mantenham uma estrutura definida através do seu ciclo de vida
Definir procedimentos e documentação necessários para realizar modificações
Prover os mecanismos necessários para conduzir mudanças de uma maneira controlada
Define o mecanismo de aprovação de mudanças no sistema

## Slide 12: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Identificar os componentes afetados
Alocar o pessoal para a mudança
Definir a data da mudança
Estimar os custos
Registra as mudanças de configuração
Temos que...

## Slide 13: Gerenciamento de Mudanças
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Controle sobre o escopo do projeto
Mais produtividade
  Cada solicitação será tratada de forma coordenada
  Redução dos problemas de comunicação entre membros da equipe
Mais qualidade, uma vez que cada mudança, antes de ser realizada, tem seu impacto avaliado
Benefícios
Engenharia de Software

## Slide 14: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Etapas
Controle da Mudança
Administração
Ferramentas

## Slide 15: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Etapas
Controle da Mudança
Administração
Ferramentas

## Slide 16: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Pedido de mudança
  Descrição da Mudança
  Priorização
Aprovação de mudança
Atribuição de tarefas
Realização de mudança
Finalização da mudança
Etapas

## Slide 17: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Descrição
Cronograma
Custo
Impacto
Complexidade
Descrição Técnica
Testes
Descrição da Mudança

## Slide 18: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Etapas
Controle da Mudança
Administração
Ferramentas

## Slide 19: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Acompanhamento do ciclo de vida do pedido de mudança
Rastreamento da mudança
  Amarração da mudança e do pedido
  Integração com controle de versão
Anexar de arquivos ao pedido
  Descrição técnica das alterações
Controle de Mudanças

## Slide 20: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Configuração do fluxo de trabalho
  Os estados de um pedido
  Depende do processo de desenvolvimento utilizado no projeto
Notificações para acompanhamento da evolução do pedido
  Manter informado todos os envolvidos
  Relatórios personalizados
Controle de Mudanças

## Slide 21: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
No projeto definam os possíveis status de um pedido de mudança.
Defina a estrutura de um pedido de mudança.
Exercício

## Slide 22: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Definia uma mudança no projeto
Após aprovação, submetam a mudança a avaliação do professor
Exercício

## Slide 23: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Etapas
Controle da Mudança
Administração
Ferramentas

## Slide 24: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Etapas
Controle da Mudança
Administração
Ferramentas

## Slide 25: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Avalia
  o impacto na funcionalidade do produto.
  validade técnica da mudança
  consistência, uniformidade
Aprova, rejeita, ou coloca em espera
Segue um Cronograma
Grupo de Controle de Mudança

## Slide 26: Gerenciamento de Mudanças
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. MSc. Anderson Diniz Hummel
Etapas
Controle da Mudança
Administração
Ferramentas

## Slide 27: Gerenciamento de Mudanças
Redmine
Bugzilla
Jira
Trac
IBM Rational ClearQuest
Microsoft Team Foundation
Ferramentas