## Slide 1
Definições

## Slide 2
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Msc. Anderson Diniz Hummel

## Slide 3: Definições em GCM
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Item de Configuração
Baseline
Alteração: Discrepância e Mudança

## Slide 4: Item de configuração
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Documentos ou artefatos escolhidos para inclusão no controle de configuração.
Item necessário para a manutenção e evolução do produto.
Documentos de requisitos, especificação e projeto, código fonte, plano de testes, manuais, etc...
Pelo ITIL, hardware também é um item de configuração.

## Slide 5: Item de configuração
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
No dia a dia, como detectar se um artefato ou recurso é um item de configuração e portanto precisa ser gerenciado?
  Vou precisar desta informação daqui a um mês?
  Alguma implicação contratual?
  Caso o autor do documento não esteja mais na empresa, este artefato é importante?

## Slide 6: Item de configuração
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Discuta com os membros do seu grupo de TCC quais são os itens de configuração de seu TCC.

## Slide 7: Item de configuração
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Especificação do Sistema
Plano de Projeto do Software
Requisitos
Especificação de Projeto
  Descrição do projeto de dados
  Descrições do projeto arquitetural
  Descrições do projeto modular
  Descrições do projeto de interfaces
  Descrições de objetos
Código-fonte
Teste de Software/Sistema
  Plano e Procedimentos de Testes
  Casos de teste e resultados
Candidatos a IC pelo Pressman!
Manuais Operacionais e de Instalação.
Programa Executável
  Módulos
  Módulos interligados
Descrição do Banco de Dados
  Esquema e estrutura de arquivo
  Carga inicial
Manual do Usuário
Documentos de Manutenção
  Relatórios de problemas de software
  Solicitações de manutenção
  Pedidos de mudança de engenharia
Padrões e procedimentos para engenharia de software

## Slide 8: Baselines
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel

## Slide 9: Baselines
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Pontos no espaço de tempo em que se planeja o encerramento de uma fase.
Não é um evento administrativo apenas, é um rito de passagem que indica um novo nível de maturidade do produto.
Para o acompanhamento e auditoria de um projeto, estes marcos discretizados no tempo são muitas vezes as únicas referências concretas do andamento do projeto.

## Slide 10: Por que criar um Baseline?
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Reprodutibilidade
  Reproduzir uma versão do sistema
Rastreabilidade
  Relação de predecessores e sucessores
Geração de Relatórios
  Comparação e avaliação
Controle de mudanças
  Comparação
  Negociações

## Slide 11: Classificações de Baselines
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Funcional/Projeto
Produto

## Slide 12: Classificações de Baselines
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Modelagem de Negócios
Requisitos
Analise e Design
Implementação e Teste
Implantação
Funcional/Projeto

## Slide 13: Classificações de Baselines
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Inicial: Fase inicial.
Build: Software compilado –build negro.
Testado: Plano de testes executados sobre o produto.
Release: Produto aprovado e disponibilizado para uso geral CCB.
Reprovado: Produto reprovado e disponibilizado para reformas.
Produto

## Slide 14: Baseline
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Produto – Nomenclatura
SISTEMA –nome do sistema
SUBSISTEMA –nome do subsistema
[R|A|B] –R=release, A=alpha (testes) e B=beta (UAT=user acceptance testing)
x –major release (alterações grandes de implementações-redefinição de interfaces)
y –minor release (patches e manutenção)
z –build or baseline

## Slide 15: Por que alterar um IC?
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Discrepância
Mudanças

## Slide 16: Por que alterar um IC?
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Discrepâncias podem ser reportadas por clientes, analistas desenvolvedores, gerentes, marketing.
Devem ser registradas e avaliadas pelo CCB.
Podem ser resultado de requisitos errados.
Podem ter origem no desenvolvimento, ou seja, requisitos corretos implementados com erros.
Desrespeito a padrões adotados pelo cliente ou pelo desenvolvimento.
Discrepância

## Slide 17: Por que alterar um IC?
Engenharia de Software
Gestão de Configuração e Mudança
Prof. Anderson Diniz Hummel
Requisitos de difícil implementação
  Requisitos que deixam de fazer parte da especificação por restrições de recursos.
Extensões
  Pedidos de mudanças que envolvem novos requisitos (podem ser novas funcionalidades).
Melhorias
  Melhoria no produto, não gera novas funcionalidades ou melhor performance (Ex: CheckStyle, PMD, etc..)
Mudanças

## Slide 18: Por que alterar um IC?
O cliente reporta um erro no calculo de dias úteis em anos bissextos. Essa alteração é considerada?
( ) Discrepância ( ) Mudança

## Slide 19: Por que alterar um IC?
O cliente reporta uma falha em um cenário que não está especificado no caso de uso e deseja sua correção. Essa alteração é considerada?
( ) Discrepância ( ) Mudança